Приложение _____

к Паспорту ОСИ № ______

Дата «____» ____________20____г.

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Заведующий ________Селькова Е.В. |
|  | «__» _____________20_20__г. |

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» с. Объячево____

(наименование учреждения)

_д.Беляевская, д. 51

Адрес объекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения(этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | (К, О, С) | 1 этап 2020 | Приказ Минтруд России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Сентябрь 2020 Приказ о назначении ответственного по работе с инвалидами |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 1 этап 2020 | Приказ Минтруд России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами» Сентябрь 2020 |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | Все категории | 1 этап 2020 | Приказ Минтруд России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Должностные инструкции ответственных сотрудников. Сентябрь 2020 |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | 1 этап 2020 | Приказ Минтруд России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Сентябрь 2020 План инструктажа, журнал учета инструктажа. Инструкции: при приеме на работу сотрудника и 1 раз в 6 месяцев; при изменении действующего законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | 1 этап 2020 | Приказ Минтруд России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Памятка об оказании ситуационной помощи на объекте ДОУ Сентябрь 2020 |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | 1 этап 2021 | ФЗ № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией | Ситуационно, по мере необходимости |

| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | Все категории | 1 этап 2020 | ФЗ № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией | Приказ о назначении ответственного по работе с инвалидом По мере необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | Все категории | 1 этап 2020 | ФЗ № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией | Приказ о назначении ответственного по работе с инвалидом По мере необходимости |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | 1 этап 2020-2021 | ГОСТ Р 52872-2012 | Положение по размещению и пополнению информации на сайте По мере необходимости |
| - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 2 этап 2020-2026 | Проектно-сметная документация Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 Вариант Б |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 2 этап 2020-2026 | Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 Вариант Б |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | 2 этап 2020-2026 | Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 Вариант Б |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: - оборудовать автостоянку, машино-место для инвалидов - расширить полосу движения до 180 см - установить указатели - установить ограждение, выполняющее направляющую функцию, - установить пандус поручни | Все категории | 2 этап 2020-2026 | Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: | Все категории |  | СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: -расширить габариты площадки в соответствии с нормами -установить поручни -установить пандус -реконструкция дверных проемов и порогов -установить тактильную полосу перед маршем внизу | Все категории |  | СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: | Все категории |  | СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджетного Местный бюджет |  |

| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: -реконструкция дверных проемов и порогов -установка поручней | все категории |  | СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: поручни опорные |  |  | СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: -реконструкция дверных проемов |  |  | СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: -реконструкция дверных проёмов, глубину кабины, -выполнить опорные поручни,, -установить знаки доступности, -установить тактильную полосу к кабинкам и раковинам, - установить крючки для костылей | К,О,С |  | СП 59.13330.2016 п.6.3 ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | СП 59.13330.2016 п.6.3 ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | Все категории | 2 этап 2020-2026 | СП 59.13330.2016 п.6.4,6.5 ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | 2 этап 2020-2026 | СП 59.13330.2016 п.6.4,6.5 ГОСТ Р 52872-2012 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026 |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап 2020-2026 | ФЗ № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией | Конец 2026 |

| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 2022 | ФЗ № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией | Приказ и положение о допуске собаки-поводыря конец 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 2020-2026 | СП 59.13330.2016 п.6.219-6.2.32 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Конец 2026г |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории | 2021 | СП 59.13330.2016 п.6.4,6.5 Республиканский бюджетного Местный бюджет | Памятки на объекте декабрь 2020 |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | 1 этап 2021 | Информация на сайте, памятки на объекте, ходатайство в администрацию МР «Прилузский» |  |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 1 этап | ходатайство в администрацию МР «Прилузский» по востановлению путей движения до объекта |  |

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1ип.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественнойорганизации инвалидов.

| СОГЛАСОВАНО: | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) |
| --- | --- |
| Представитель общественной организации инвалидов | Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| _Председатель Прилузской районной общественной организации Коми республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов ______________________________________ Название организации | __________________________________________________________ |
| __Пунегова Р.А.____________________(_______________________) Фамилия, Имя, Отчество | __________________________________________________________ |
| _________________________________________________________ (координаты для связи) | __________________________________________________________ |
| Дата согласования «____» _ ______20_______г. | __________________________________________________________ *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |